DISKUSI 6

Agile paling cocok untuk FastPay, alasannya:

- Karakter proyek cocok dengan prinsip Agile: kebutuhan berubah cepat, pasar sangat kompetitif, dan perusahaan ingin cepat mencapai pasar (time-to-market).

- Iterasi pendek (sprint 2 - 4 minggu) memungkinkan rilis MVP dan penyesuaian fitur berdasarkan umpan balik pengguna nyata.

- Tim startup biasanya kecil dan lintas-fungsi, cocok dengan komunikasi langsung, pengambilan keputusan cepat, dan tanggung jawab bersama.

- Risiko teknis dan ketidakpastian produk lebih mudah dikelola lewat eksperimen, pengujian pengguna, dan pembelajaran berkelanjutan. Contoh: rilis fitur pembayaran dasar dulu, lalu tambahkan dompet, loyalty, atau integrasi pihak ketiga berdasarkan data penggunaan.

Agile tidak cocok untuk E-Tax System, alasan dan alternatifnya:

- E-Tax memiliki persyaratan hukum yang kaku, kepatuhan regulasi tinggi, dan kebutuhan dokumentasi auditable; proyek tidak boleh berubah besar setelah persetujuan awal.

- Kontrak pemerintah umumnya butuh estimasi biaya/waktu yang stabil (fixed-scope/price) dan bukti formal di setiap fase.

- Agile berisiko menyebabkan scope creep dan dokumentasi yang relatif ringan jika tidak disiplin.

Alternatif yang lebih tepat: Waterfall atau V-Model, karena:

  - Menyelesaikan dan mengesahkan setiap fase (requirements → design → development → testing → deployment) sebelum melanjutkan.

  - Menekankan dokumentasi formal dan jejak verifikasi/validasi (V-Model sangat cocok untuk pengujian yang terhubung langsung ke fase desain/requirements).

  - Memudahkan kepatuhan kontrak, audit, dan manajemen risiko hukum/keamanan.

Kelebihan Agile dibandingkan metodologi tradisional:

- Adaptif terhadap perubahan kebutuhan; mengurangi risiko membangun fitur yang tidak dibutuhkan.

- Mempercepat time-to-market lewat rilis bertahap (MVP → iterasi).

- Meningkatkan keterlibatan pengguna dan kepuasan karena umpan balik kontinu.

- Transparansi progres tim lewat meeting rutin dan review sprint.

Kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain:

- Sulit memprediksi total biaya dan waktu sejak awal ketika scope belum stabil.

- Membutuhkan keterlibatan intensif dari pemangku kepentingan (Product Owner, pengguna).

- Berisiko scope creep dan pengelolaan prioritas yang buruk tanpa kontrol yang ketat.

- Dokumentasi bisa kurang memadai untuk kebutuhan audit atau transfer ke tim lain jika tidak distandarkan.

Rekomendasi praktis untuk perusahaan pengembang:

- FastPay: gunakan Agile (Scrum atau Kanban hybrid). Pastikan Product Owner kuat, pipeline CI/CD siap, dan metrik pengguna aktif untuk prioritisasi fitur. Sertakan minimal dokumentasi arsitektur dan kebijakan keamanan.

- E-Tax: gunakan Waterfall atau V-Model untuk fase awal (requirements & design) agar memenuhi regulasi; setelah aspek kritis stabil, pertimbangkan model hybrid (phased delivery atau Agile inside a phase) untuk modul non-kritis agar tetap mendapatkan manfaat iterasi tanpa mengganggu kepatuhan.

- Umum: bila kontrak menuntut deliverable tetap tetapi ada kebutuhan adaptasi, buat klausul change control dan sprint gated untuk fitur tambahan—gabungkan formalitas Waterfall dengan fleksibilitas Agile di area yang aman.

Referensi:

Beck, K., et al. 2001. "Manifesto for Agile Software Development." Agile Alliance.

Schwaber, K., & Sutherland, J. 2020. "The Scrum Guide." Scrum.org / ScrumInc.

Sommerville, I. 2016. Software Engineering, 10th ed. Pearson.